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人才公寓基础配套设施完善资金项目
绩效评价报告

根据中央、省、市全面实施预算绩效管理的要求及《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》规定，对石家庄市保障性住房管理中心2022年人才公寓基础配套设施完善资金项目进行了绩效评价。
[bookmark: _Toc21675][bookmark: _Toc29146][bookmark: _Toc147819630]一、基本情况
[bookmark: _Toc25996][bookmark: _Toc27866][bookmark: _Toc147819632][bookmark: _Toc3081]项目资金用于500套人才公寓基础设施配套。项目预算1500万元，全年支出1434.11万元，结余资金65.89万元已交回市财政。
[bookmark: _Toc147819648][bookmark: _Toc16584][bookmark: _Toc1002]二、评价结论
[bookmark: _Toc147819649][bookmark: _Toc28172]通过为人才公寓配备基础配套设施，满足了拎包居住需求，提高了人才的归属感。我市在2022中国年度最佳雇主活动中获评“2022中国年度最佳引才城市称号”。评价等级为“优”。
三、问题及建议
[bookmark: _Toc12410][bookmark: _Toc9161][bookmark: _Toc30680][bookmark: _Toc31236][bookmark: _Toc30899][bookmark: _GoBack]存在的问题：一是资金预算编制不精准。二是个别家具家电采购价格偏高。三是项目管理不够规范。
建议后续项目提高预算编制科学性，加强项目管理和成本控制，充分发挥财政资金使用效益。
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