人才公寓基础配套设施完善资金项目

绩效评价报告

根据中央、省、市全面实施预算绩效管理的要求及《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》规定，对石家庄市保障性住房管理中心2022年人才公寓基础配套设施完善资金项目进行了绩效评价。

一、基本情况

项目资金用于500套人才公寓基础设施配套。项目预算1500万元，全年支出1434.11万元，结余资金65.89万元已交回市财政。

二、评价结论

通过为人才公寓配备基础配套设施，满足了拎包居住需求，提高了人才的归属感。我市在2022中国年度最佳雇主活动中获评“2022中国年度最佳引才城市称号”。评价等级为“优”。

三、问题及建议

存在的问题：一是资金预算编制不精准。二是个别家具家电采购价格偏高。三是项目管理不够规范。

建议后续项目提高预算编制科学性，加强项目管理和成本控制，充分发挥财政资金使用效益。