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绩效评价报告

根据中央、省、市全面实施预算绩效管理的要求及河北省财政厅关于印发《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（冀财债〔2021〕41号）规定，对石家庄市城市管理综合行政执法局2022年育才街雨污水提升改造工程、排水管网改造项目等五项工程政府债券资金项目进行了绩效评价。
[bookmark: _Toc21675][bookmark: _Toc22080]一、基本情况
[bookmark: _Toc5194][bookmark: _Toc3081]五项工程概算总投资67,749.33万元。具体内容为：将规模小、标准低的老旧管道按规划规模拆除新建；将没有排水出路的雨水管道连通到邻近道路雨水管网内；增设雨水管道、卵形槽、雨水口、截流沟等排水设施；原排放量小的管道扩容增加排放量；道路、绿化、交通标线等恢复，部分泵站改造。
[bookmark: _Toc9280][bookmark: _Toc27158]二、评价结论
五项工程改造完成后，疏通了城区雨水管网“毛细血管”，增设雨水管道、卵形槽、雨水口、截流沟等排水设施，改善了居民道路出行、生活环境，提升了居民幸福生活指数，评价等级为“良”。
[bookmark: _Toc79484431][bookmark: _Toc27828][bookmark: _Toc30611][bookmark: _Toc7033][bookmark: _Toc18803][bookmark: _Toc7923][bookmark: _Toc336506907][bookmark: _Toc336506972][bookmark: _Toc19918]三、问题及建议
存在的主要问题,如效益指标未设置经济指标、生态效益指标等，数量指标设置笼统；个别项目成本测算不准确；资金支出进度慢。
建议今后对类似项目实行全过程绩效管理，建立绩效目标审核机制，加强成本控制，合理测算费用,同时加快推进项目验收及资金支付。
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