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太行山高速和京昆高速公路及京石高铁
两侧绿化补助项目绩效评价报告

根据中央、省、市全面实施预算绩效管理的要求及《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》规定，对石家庄市林业局负责实施的太行山高速公路和京昆高速公路及京石高铁两侧绿化补助项目进行了绩效评价。
[bookmark: _Toc23821][bookmark: _Toc14212][bookmark: _Toc18089][bookmark: _Toc741]一、基本情况
[bookmark: _Toc10924][bookmark: _Toc17965]《石家庄市2020年国土绿化工作实施方案》提出对太行山高速公路、京石高铁、京昆高速公路两侧500米范围可人工造林区域全部绿化。资金按照以奖代补、先建后补的原则，根据验收情况将造林绿化所需市级补助资金列入2022年财政预算。项目涉及赞皇县、灵寿县、行唐县、元氏县、井陉县、藁城区及正定县等7个县区。项目资金2572.77万元，支付2203.50万元，结转待发放246万元，结余123.27万元。
[bookmark: _Toc24011]二、评价结论
[bookmark: _Toc4046]项目基本完成荒山荒地和耕地造林绿化任务，通过项目的实施，促进了县域生态环境发展，产生了良好生态效益。评价等级为“良”。
三、问题及建议
[bookmark: _Hlk117428974][bookmark: _GoBack]存在的问题：一是县级补助资金标准不统一；二是个别县补助资金申报不精准、发放不及时；三是造林绿化长期效益有待加强。
[bookmark: _Toc28492][bookmark: _Toc29876][bookmark: _Hlk117429064]建议持续巩固造林绿化效果，分级落实养护责任，保障造林绿化的长期效果，有效发挥资金使用效益。
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