石家庄市青少年宫
会堂消防改造工程绩效评价报告

石家庄市青少年宫根据遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对会堂消防改造工程项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

1、 项目基本情况

（一）项目概况

1． 项目建设单位是石家庄市青少年宫，施工单位是河北省隆泰安全技术工程有限公司。项目立项依据为2018年石家庄市青少年宫预算。

2． 项目主要实施内容和范围包括：火灾报警联动系统、消火栓系统、喷淋系统、水泡系统、防排烟系统、水泵房及室外、管道沟及混凝土路面。

3． 项目资金投入共计102.2043万元，资金来源为财政拨款。

（二）项目预期绩效目标

通过这次消防改造工程，使我单位希望会堂的消防安全性有所提高，能达到市消防大队的有关要求。给来希望会堂参加活动的青少年儿童提供一个安全、整洁的环境。

2、 绩效评价工作情况

（1） 绩效评价的组织工作

希望会堂消防改造工程结束以后，我单位成立了以李主任为核心领导的会堂消防改造绩效评价小组，对项目进行了全面评价。评价资料主要是工程合同、项目标的评审报告和项目决算评审报告。
（2） 绩效评价的方法和过程

按照有关要求制定相应评价分值，评价小组共同打分。

（3） 建立绩效评价指标体系

在开展绩效评价工作时，针对消防改造工程项目的特点，制定出有针对性的指标评价体系。

3、 项目执行及绩效实现情况

（1） 项目投入

1. 会堂消防改造工程项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确。

2. 项目资金按照预算要求按时拨付到位。
    项目投入总分10分，得10分。
（2） 项目实施过程

1. 业务管理情况分析。
工程进行过程中，各种管理制度健全，执行有效，充分保证了项目质量可控，保证了项目按时、按质的完成。达到了预期效果。
2. 财务管理。
项目涉及财务指标健全，资金使用合理，符合财务规范，对项目进行了有效的监控。
项目实施过程总分5分，得5分。
（3） 项目产出

项目按时完工，质量达标。比较预算节约资金17.7957万元。
    项目产出总分40分，得38分。
（4） 项目效果

通过这次改造工程，我单位会堂消防安全完全达标，给青少年宫儿童提供了一个安全整洁的娱乐环境。社会反应良好。提升了我市青少年素质教育阵地的整体水平。
项目效果总分45分，得40分。
4、 项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，总体得分93分。等级优秀。
5、 存在的问题及改进措施

（1） 项目存在的主要问题

项目完成交付使用后一直表现良好。

（2） 针对问题提出具体的改进措施或建议

我单位希望会堂建成时间久远，设施老化严重，舞台、座椅等均不能满足现在演出要求，下一步还需对希望会堂进一步升级改造。

6、 评价工作人员名单

评价小组组长：    李书城  石家庄市青少年宫   主任

评价小组付组长：  刘  栋  石家庄市青少年宫   付主任

评价小组成员：    贾惠中  石家庄市青少年宫   办公室主任

评价小组成员：    赵丽萍  石家庄市青少年宫   财务室主任
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