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石家庄广播电视台
2020年中央转移支付资金(中波台运行费）绩效评价报告

一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目实施单位及项目立项等基本情况；
项目实施单位基本情况：石家庄广播电视台是市委直属事业单位，由市委宣传部领导。拥有新闻综合、娱乐、生活、都市4个电视频道，新闻、经济、音乐、农村、交通5个广播频率，以及新媒体中心、地铁电视等12家子媒体。石家庄广电传媒集团有限公司是石家庄广播电视台出资成立的台属、台控、台管的独资企业集团公司，下辖8个全资子公司和3个控参股公司，从事节目制作、广告经营、活动营销、产业拓展等业务。全台现有职工940人，在编正式员工274人，岗位聘用员工666人。
项目立项基本情况：中波部承担我台广播中波发射任务，共发射三套频率。882KHZ新闻台，1431KHZ经济台，1251KhHZ农村台。三部主机均为25千瓦数字中波发射机，882和1431备机为10千瓦PDM脉宽发射机，1251为5千瓦PDM脉宽发射机。其中882和1431双频共塔，发射塔为120米高自立塔。1251发射塔在办公区院内，为双锥中波小天线，塔高约25米。2020年，中央财政拨付12万元用于中波发射台电费。
2、项目主要实施内容和范围；
三套频率即882KHZ新闻台，1431KHZ经济台，1251KhHZ农村发射任务，供电部分有两路外电，变压器功率140KV，一路发电机。两路外电来自不同的母站，入院电压均为10千伏，分别经过变压器降压后送到配电柜。
3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）
项目资金共拨付12万元，用于中波发射台电费，资金来源为全额财政拨款。
（二）项目预期绩效目标
项目预期绩效目标和指标：三个频率严格按照相关技术要求进行监听，定期对各系统进行预防性日常维护、检测、调整，确保良好运行；设备技术参数达到相关要求
2、 自评工作情况
（一）自评的组织工作
我台对央视的播出工作非常重视。成立了石家庄广播电视台中波发射电费项目绩效自评工作组。由罗爱山副台长同志任组长。成员包括财务部主任申媛、物业管理中心副主任张海同志。
工作组定期召开专门会议，组织有关技术人员认真部署全年支出计划，并按照要求逐项搞好资料检查和现场调查，收集相关评价资料。
（二）自评的方法和过程
1、制定了项目绩效自评打分标准和项目绩效自评打分表。
2、评价工作组采用对照方法，按财政要求从项目产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标四个方面，对照实际执行情况进行评价打分。
3、评价工作组根据绩效评价结果撰写绩效评价报告。
（三）建立绩效评价指标体系
中波台维护项目绩效评价指标体系
	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	完成值
	未完成原因和改进措施
	自评分值（分）

	
	产出指标（60分）
	数量指标（20分）
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	3个频率如期发射信号
	3 
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	质量指标（20分）
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	3个频率满时间、满调制度播出率（%）
	100%
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	时效指标（20分）
	专项资金到位率（%）
	100%
	100 
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	电费按时进行缴纳（%）
	100%
	100 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标
	效益指标（30分）
	社会效益指标（20分）
	
	
	
	
	20

	
	
	
	电台综合人口覆盖率
	≧95%
	≧95%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标（10）
	无线覆盖运行维护的持续作用
	≧90%
	100%
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标（10分）
	群众对电台公共文化服务满意度
	≧95%
	100%
	
	10

	自评分值合计
	100



三、项目执行及绩效实现情况
（1） 预算执行情况
执行年初预算安排情况：我部门按照要求目前已经完成预算支出100%。执行率100%。
（二）产出指标
数量指标：电费按时缴纳，3个频率按时播出，完成率为100%，本项得分20分。
质量指标：3个频率发射良好、满时间、满调制度播出率（%）。全年设备运行良好，实现了零停播的任务指标，完成率100%，本项得分20分。
时效指标：专项资金到位率100%，数字运维设备及服务招标采购完成率100%，本项得分20分。
（三）项目效益
社会效益：电视综合人口覆盖率本项完成率95%，本项得分20分。
可持续影响指标：无线覆盖运行维护的持续作用本项完成率100%，本项得分10分。
（四）满意度
及时到位的维护工作，是播出设备正常运转的前提，播出质量关系到收视效果，收视人群不断扩大，收视满意度不断提高，本项完成率100%，本项得分10分。
四、项目综合评价结论
该项目专业性很强，实施过程中能够严格按照广电总局的设备维护、维修规范执行，自我综合绩效评价100分。
五、存在的问题及改进措施
（一）项目存在的主要问题
中波部目前主要隐患是多数设备超期服役，使用年限长，设备老化，可靠性低。
（二）针对问题提出具体的改进措施或建议
加大自查自修力度，确保设备安全。
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