石家庄市公安局交通管理局
2021年度交通设施应急抢修项目经费绩效自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2020〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市公安局交通管理局交通设施应急抢修项目实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。
根据中华人民共和国公共安全行业标准GA/T851-2009和《中华人民共和国公安部公交管[2016]230号关于推进城市道路交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化的通知》各项规定，进行交通信号灯类交通设施的维护和建设，实现道路交通信号设施设置和维护专业化，不断提高城市道路交通信号设施的科学化、精细化管理水平。根据GB51038-2015和中华人民共和国公共安全行业标准规定以及道路条件、交通流量情况、交通环境、道路使用者的需求及交通管理的需要，并与周边的设施环境和景观条件相协调，及时增减、调换、更新交通标志和标线及交通管理的辅助设施。同时依据2016年7月26日石家庄市人民政府办公厅《关于设置限高设施根治主城区大货车扬尘污染问题的报告》。根据以上政策、行业标准以及路面交通管理的现实需求进行完善和新增交通设施。
通过项目的实施，加强道路交通管理，指导车辆和行人安全有序地通行，提高道路使用效率，实现全市交通流量的平衡分配，路口车流的协调控制，改善交通状况，促进交通畅通，避免交通事故和意外事故发生。
一、项目概况
（一）、本项目实施单位为石家庄市公安局交通管理局。近几年来，我市基础设施投资力度越来越大，道路建设便是其中之一。由于道路建设期一般较长，其增长速度远远跟不上车辆的急剧增长，使得交通状况日益恶化，尤其是针对恶劣天气等突发情况，容易造成交通设施损坏，而通过交通设施应急抢修，可以加强交通管理，提高现有道路的通行能力，协调处理突发性交通事件，缓和交通阻塞，从而改善交通状况。综合以上因素，故对交通设施应急抢修项目进行立项。
（二）、交通设施应急抢修项目的主要实施内容为：
该项目的实施，能够保证路面现有交通设施的完好率；做到标志、标线清晰、醒目、准确；护栏清洁、完好；健全各路口人行灯和信号灯，指导车辆和行人安全有序地通行，通过交通诱导系统一期维护让市民提前规划出行路线，为保证交通隔离设施的洁净、美观，根据石家庄本地气候以及近几年的工作情况，对市区管养范围内隔离设施进行清洗。每清洗1次洁净保持周期12天左右。大概定位每月清洗两次，每年清洗24次。遇到特殊天气和特殊任务还要随时加洗。
交通设施应急维护维修项目用途：该项目的实施，能够保证路面现有交通设施的完好率；做到标志、标线清晰、醒目、准确；护栏清洁、完好；健全各路口人行灯和信号灯，指导车辆和行人安全有序地通行，通过交通诱导系统一期维护让市民提前规划出行路线。
（三）、项目资金共计1300万元，全部为市财政局下达的财政拨款。
二、项目预期绩效目标
项目预期绩效目标为保障全市各类交通设施在突发情况损坏的情况下得到迅速维修维护，保障市区交通通畅，事故率下降，人民群众对交通状况满意度。
三、自评工作情况
（一）自评的组织工作
为进一步强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，我局专门成立财政资金绩效评价工作小组，依照预算中制定的绩效指标对交通设施常规化的维护、维修项目进行自评，通过对受访群众进行调查问卷等方式，开展自评工作。
（二）自评的方法和过程
自评的方法主要为调查问卷及数据统计。在完成全年预算任务后，对全市事故发生较去年下降率进行大数据分析，对全市各路口和主要路段交通设施完善情况进行了检查分析。
（三）建立绩效评价指标体系
在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计以下绩效评价指标体系。产出指标40分（其中交通设施在突发情况下维修完成率10分，施工合格率10分，成本节约率10分，道路通行率提升10分），预算执行率指标10分，效益指标40分（成本控制节约率和事故下降率各20分），效果指标10分。
三、项目执行及绩效实现情况
（1） 预算执行情况
2021年度该项目共支出1300万元，占总预算的100%，根据指标体系评分计算预算执行率指标共10分。
（二）项目产出
2021年交通设施应急抢修完成率、施工合格率为100%；2021年道路通行率提升15%；成本节约率15%。
（三）项目效益
通过完善的路口视频监控率，对于缓解交通及处理事故工作效率大幅度提高，从而提高群众对我市交通状况的满意度。
四、项目综合评价结论和评价等级
根据项目执行情况和项目绩效，2021年度该项目总分100分，项目综合绩效评价为优秀。
五、存在的问题及改进措施
（一）项目存在的主要问题
根据项目执行情况和项目绩效，2021年度交通设施应急抢修项目存在年度资金执行进度上半年低于下半年的情况。
（二）针对问题提出具体的改进措施或建议
在今后的预算编制工作中，将根据2022年预算执行情况，克服疫情带来的不利影响，监督施工方和加紧工程进度。
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