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石家庄市交通运输局部门
2023年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市交通运输局部门2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。
     一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门职能
（1）拟订全市交通运输行业发展规划并组织实施；起草交通运输方面地方性法规和政府规章草案；参与拟订有关物流业发展规划并监督实施。
（2）会同有关部门编制全市综合交通运输体系规划并组织实施；协调规划全市综合交通运输体系建设，组织协调相关运输方式的合理布局和有效衔接;负责建立完善交通运输行业联运服务体系；拟订全市公路建设、城市公共交通（不含轨道交通,下同）建设和道路（含水路，下同）运输中长期发展规划；拟订公路建设与养护年度指令性计划并组织实施；负责交通运输枢纽规划和管理。
（3）承担全市公路建设市场监管责任。负责全市国省干线公路（含国防公路）的规划、建设、养护、管理，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；依法查处超限超载运输车辆；负责交通运输工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责全市收费公路管理；配合做好国防交通有关工作。
（4）承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责市内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担有关物流市场管理。
（5）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责全市渔船检验和监督管理工作，会同有关部门，依法组织或参与事故调查处理。
（6）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；负责监督市本级交通运输系统国有资产经营管理工作；负责全市交通运输资金的管理、使用和投资开发工作；指导交通系统内部审计工作；承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。
（7）制订全市交通运输行业科技发展规划，组织行业科技创新应用，推动行业技术进步；负责交通运输行业信息化建设，监测分析交通运输运行情况，开展相关统计工作；指导交通运输行业环境保护和节能减排。
（8）负责全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作；统筹协调交通运输综合行政执法工作；负责交通运输行业体制改革工作。
（9）负责交通运输系统安全生产和应急管理工作；牵头负责铁路沿线环境安全监管职责；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责市内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。
（10）负责全市交通运输行业的涉外事宜，指导利用外资，开展交通运输经济技术合作与交流。
（11）推进京津的其冀协同发展交通一体化工作。
（12）指导各县（市、区）交通运输相关工作。
（13）完成市委、市政府交办他任务。
2.组织机构及人员
市交通运输局单位性质为行政机关，单位规格正县级，经费保障形式为财政拨款，执行政府会计制度。单位编制73人，2023年实有在职人员67人，退休人员76人，离休人员2人。
市交通运输局下辖7个二级预算单位，分别为市公路服务保障中心、市工程建设发展中心、市三环路管护中心、市公路工程质量安全站、市交通运输服务中心、市交通运输综合行政执法支队、市邮政快递业安全服务中心。单位性质均为事业单位，经费保障形式均为财政性资金基本保障，执行政府会计制度。2023年实有在职人数564人，退休人数437人。
3.资产等基本情况
[bookmark: _GoBack]截至2023年底，局部门共有固定资产价值23592.19万元。其中房屋价值11036.65万元；车辆87台，价值1378.45万元；单价在20万元以上设备26台，价值4534.88万元；其他固定资产价值6642.21万元。
（2） 部门收支预决算情况
1.收入支出预算安排情况
部门年初预算收入300268.35万元，比上年减少10.6%，主要为项目资金的减少。
2.收入支出预算执行情况
当年收入支出决算730509.77万元，比上年减少22.51%，主要为项目资金的较少。较年初预算增加144.81%，主要为市交通运输局本级增加项目资金。其中基本支出15625.93万元，占2.14%；项目支出714883.84万元，占97.86%。
决算收支730509.77万元，局本级629039.6万元，占比86.11%。市交通运输服务中心1453.84万元，占比0.2%。市公路服务保障中心32130.79万元，占比4.4%。市交通运输综合行政执法支队9907.25万元，占比1.36%。市公路工程质量安全站1204.55万元，占比0.16%。市三环路管护中心16934.68万元，占比2.32%。市公路建设发展中心39734.18万元，占比5.44%。市邮政快递业安全服务中心104.89万元，占比0.01%。
（3） 部门整体支出绩效目标、指标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，紧紧围绕全市经济总量过万亿、实现弯道超车的奋斗目标，抢抓机遇、开拓创新，自我加压、担当实干，全面开启交通强市建设新征程，为省会高质量发展提供了强力交通运输保障。
1.市管高速公路、城市快速路建设
    绩效目标：推进2023年市管高速公路建设计划，保证工程质量合格，按时归还贷款本息，促进省会交通高质量发展，推进复兴大街市政化改造、北三环市政化改造项目，建设畅通高效的交通路网。
    绩效指标：2023年度市管高速公路建设项目、城市快速路项目工程施工进度达到序时要求；工程质量合格率达到90%；贷款违约率为0。
    2.普通干线公路建设及养护
    绩效目标：组织实施各项普通国省干线公路建设及养护工作，完成全年大中修、桥梁维修加固工程及其他养护任务；推进海兴至天峻公路无板县绕城改建、G307晋州绕城段改建等重点项目建设。充分发挥预算资金效益，创精品工程，提高城市出口路及周边公路的路况水平和环境质量。
    绩效指标：项目工程施工量完成率达到上级下达任务的 70%以上；普通干线公路养护投资完成率达到80%：完成2023年国省干线公路挖补小修工作，共计14.416公里，保证公路技术状况处于优良，減少事故发生：公路技术优良的里程占养护总里程的90%；推动国道G301晋州绕城段改建工程，G338等灾害防治工程、桥梁加固工程，推动G107等8个项目大中修工程建设，改善群众出行，社会公众对项目实施效果的满意度达到90%以上。
    3.农村公路建设及养护
    绩效目标：完成2023年农村公路建设养护任务，维修相关附属设施，保障村民出行更加安全便捷。
    绩效指标：农村公路建设验收合格率达到98%；农村公路列养率达到100%：改善群众出行，受益人口满意度达到90%以上。
    4.交通基础设施建设及维护
    绩效目标：实施交通基础设施建设，达到设计要求；确保新火车站东西广场出租车待客区域干净卫生，出租车辆严格有序文明经营：维护、完善附属设施《设备），保持良好的技术状况，保障服务水平。
    绩效指标：项目建设完成率达到90%；项目验收合格率到达 90%；交通配套设施养护工程投资完成率达到 90%；社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到90%以上。
    5.交通运输管理
    绩效目标：完成公路建设项目交工核验检测工作；拆除违法非交通标志，维护公路路产路权完整；治理超载超限工作顺利进行，纠正违法行为；做好道路运输从业人员有违法行为时的培训教育工作，督导出租客运经营企业和服务企业的服务质量信誉考核；保障道路运输从业资格证的办证、换证、补证、诚信考核业务顺利进行，保障出租车从业人员报名的顺利进行；提高全市道路运输行业应对和处置各类突发事件的能力。通过购买服务形式，由第三方机构、专家排查行业领域安全风险、安全隐患，有针对性的开展执法检查，消除安全隐患，确保行业健康稳定发展。
    绩效指标：受理监督的公路建设项目监督覆盖率达到100%，质量安全监督工作完成率达到95%以上，监督对象满意度达到90%以上，总体实现我市公路建设质量进一步提升，安全生产工作总体可控并持续向好的工作目标：非法标志拆除率达到90%：2023年度运营公交线路条数达到230条，2023年度年载客里程达到工作计划的90%以上。计划排查60家交通运输企业，有效减少企业安全隐虑。
    6.收费公路运营管理
    绩效目标：保障收费公路安全畅通，收费设施正常运营，维护道路安全畅通，完成2023年通行费收入。
    绩效指标：贷款偿还寧达到100%，收费设施（设备）运行正常率达到90%，收入完成率达到80%，改善群众出
7.三环主辅路、复兴大街、启程路及连接线养护工作
绩效目标：2023年三环路及其连接线，市管高速绕城内免费路段、复兴大街及启程路等道路管养，对管养路段进行日常清扫保洁、桥梁检查、修复养护、交通安全设施维护、机电照明设施维护、绿化养护、排水管道养护、应急抢险等工作
    绩效指标：每年实施沥青灌缝及沥青路面挖补工作，处置各类桥梁病害，桥梁定期检查每年1次，路面技术状况检测评定每年1次。设施正常运转率达到95W及以上，恢复设计功能（恢复率）达到90%及以上，出行群众满意度达到90%及以上。
二、自评工作开展情况
    （一）自评的组织工作
为切实做好2024年度部门绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》《石家庄市财政局关于开展2024年度绩效自评工作的通知》要求，结合实际，我局成立了由张书江同志为组长，13名相关人员为组员的绩效评价小组，精心组织局直各单位开展2024年度绩效自评工作。通过研究制定工作实施方案、成立绩效评价工作领导小组，统筹谋划、精心组织，对2023年度专项项目进行了全面梳理，明确了评价项目内容和具体职责分工，保障了专项项目绩效自评工作的如期开展。
（2） 自评的方法和过程
我局高度重视此次绩效自评工作，主要采用资料分析法，对照项目清单收集整理资料，自评过程主要包括前期准备、组织实施、撰写报告三个阶段。
1.前期准备
按照市财政局绩效评价的工作要求，逐项梳理2023年度所有专项项目，明确自评范围，确定自评重点，结合项目开展实际，合理设置绩效指标。
2.组织实施
一是成立绩效评价工作领导小组。组织局直各预算单位分别成立绩效评价工作领导小组，下发绩效自评工作要求通知。二是收集整理资料。全面收集此次评价工作所需的基础资料，确保资料的完整性、有效性、合规性。三是填写绩效自评表。按照市财政局下发的通知要求，逐项填写项目绩效自评表，并简要分析项目执行、绩效目标设置存在的问题及原因，提出整改措施。
3.撰写报告
通过对比分析2023年初设定的绩效目标情况和年底各绩效指标完成情况，结合决算分析报告和审计意见，对专项项目进行重点评价，撰写绩效自评工作报告。
    三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析
（1） 总体绩效目标实现情况
2023年，在市委、市政府的坚强领导下，全市交通系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，踔厉奋发、勇毅前行，交通各项工作取得新突破新进展，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市提供了强力交通运输保障。  
（二）分项绩效目标实现情况及指标分析
按照2023年度工作计划，市交通运输局部门认真履行职责，较好地完成了当年的各项任务。各专项项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确。部门预算支出进度均衡，支出进度位居全市前列。局部门152个项目全部完成自评工作。
1.市管高速公路、城市快速路建设工作。2023年度市管高速公路建设项目、城市快速路项目工程施工进度均达到序时要求，工程质量合格率达到90%，贷款违约率为0。预设绩效目标、指标合理，项目执行情况良好。
    2.普通干线公路建设及养护工作。项目工程施工量完成率达、普通干线公路养护投资完成率达到预期目标；完成2023年国省干线公路挖补小修工作，保证了公路技术状况处于优良，减少事故发生；推动国道G301晋州绕城段改建工程，G338等灾害防治工程、桥梁加固工程，推动G107等8个项目大中修工程建设，改善群众出行。
    3.农村公路建设及养护工作。农村公路列养率达到100%，进一步改善了群众出行。预设绩效目标、指标合理，项目执行情况良好。
    4.交通基础设施建设及维护工作。项目建设完成率、项目验收合格率、交通配套设施养护工程投资完成率达到预期目标。预设绩效目标、指标合理，项目执行情况良好。
    5.交通运输管理工作。受理监督的公路建设项目监督覆盖率、质量安全监督工作完成率、监督对象满意度达到预期值，总体实现了我市公路建设质量进一步提升，安全生产工作总体可控并持续向好的工作目标，有效减少企业安全隐虑。预设绩效目标、指标合理，项目执行情况良好。
    6.收费公路运营管理工作。贷款偿还率达到100%，收费设施（设备）运行正常率、收入完成率达到预期目标，进一步改善群众出行。预设绩效目标、指标合理，项目执行情况良好。
7.三环主辅路、复兴大街、启程路及连接线养护工作。完成每年实施沥青灌缝及沥青路面挖补工作，处置各类桥梁病害，桥梁定期检查每年1次，路面技术状况检测评定每年1次。设施正常运转率、恢复设计功能（恢复率）、出行群众满意度达到预期目标。预设绩效目标、指标合理，项目执行情况良好。
部分预算项目执行不到位的原因如下：
1.项目评审未完成导致资金支付率低。部分项目已支付至合同价的80%但尚未完成财政评审，需待项目财政评审完成后，才能按评审价支付剩余工程款。
2.财政资金未下达。石家庄市交通运输局本级业务咨询委托费（石家庄东、南、西、北收费站竣工决算审计）项目列入2023年预算，执行过程中，由于市政府决定将此事项交给市交通投资集团负责，此笔经费没有拨付到市交通运输局。铁路沿线环境安全巡检员补助项目，经与市财政局沟通了解，市财政局提出由于该项目无法进行审计评价，资金未拨付。
3.项目执行过程中，考虑节约使用财政资金，最大限度减少开支，部分项目节约资金已全部交回财政。
四、评价结论和评价等级
评价指标体系总分值为100分。部门整体支出综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。经自评，项目平均得分为96.19分，评价为优秀等次，各项目预设绩效目标、指标合理，项目执行情况良好。
五、存在的问题及改进措施
（一）存在的主要问题
预算整体执行在比较科学合理的区间，但仍需进一步加强预算编制工作。个别项目预算执行率未达到100%，绩效指标设置还需进一步细化。
（2） 针对问题提出具体的改进措施或建议
1.加强预算绩效管理。强化预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的进度管理力度，提高预算资金使用效率。分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。
2.提高预算项目支出进度均衡性。年初市财政局批复预算后，及时分解项目下达至业务负责科室，要求报送全年用款计划，加快预算支出进度。严格按照财政预算、项目进度、有关合同和规定程序办理资金支付。对于没有预算的项目或者年内无法执行的项目一律不予支付。严禁超预算、超进度拨款。预算已经确定的项目特别是重点支出项目，要严格按照预算抓紧执行，提高执行进度和质量。
3.强化绩效评价结果应用。结合此次绩效评价结果，从实际出发，增强绩效指标的可评性，强化财政资金管理水平，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。积极推动建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将绩效评价结果作为以后年度安排预算的重要依据，改变资金分配固化格局，大力将低效无效资金进行削减、调整或取消，强化绩效管理的导向性和刚性约束，严格落实“过紧日子”要求，把更多的资金统筹用于属地经济社会发展关键领域，不断提高财政资金配置效率和使用效能、效益。
6、 评价工作组人员名单
张书江   石家庄市交通运输局  局党组成员、副局长
赵秀平   石家庄市交通运输局  财务科科长
陈  召   石家庄市交通运输局  办公室主任
梁晓程   石家庄市交通运输局  综合规划科科长
曹丽卿   石家庄市交通运输局  人事科科长
许艳波   石家庄市交通运输局  运输科科长
孙  鹏   石家庄市交通运输局  政策法规科科长
张  莉   石家庄市交通运输局  科技信息科科长
张  彬   石家庄市交通运输局  基建管理科科长
郭清政   石家庄市交通运输局  审计科科长
金泽民   石家庄市交通运输局  安全生产监管管理科科长
杨锡龙   石家庄市交通运输局  高速公路管理科科长
马运锁   石家庄市交通运输局  铁路民航协调科科长
    陈  晓   石家庄市交通运输局  财务科科员
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