札布让边境小康示范村项目

情况说明

札布让边境小康示范村为我市援建项目,并经双方商定，确定为“交支票”工程。所以，关于项目立项、实施、监督、验收和资金使用等涉及项目建设的问题均由札达县负责，我市将援建资金拨付该县即可。下面，将我委了解及掌握的有关情况说明如下：

- 项目由来

- 2017年8月，应西藏自治区党委、政府邀请，时任河北省副省长的王晓东同志带队赴拉萨参加深化对口援藏扶贫工作会议，并率省委组织部、省发展改革委、财政厅等省直部门和石家庄市、唐山市负责同志组成河北省代表团，赴阿里地区实地考察调研对口援藏工作。在此次调研中，省领导明确我市承担札达县札布让边境小康示范村建设任务，且要求2018年底要完成工程量的90%以上。

- 二、规划设计

- 2018年4月份，札达县制定了札布让边境小康示范村项目规划设计方案，经河北省旅发委组织专家团队进行评审论证获得通过。项目规划总投资9639.12万元，其中民居建设资金4764.19万元。建设内容主要有:一是新建民居房81套，建筑面积12876平方米；二是新建村委会、卫生所及商业网点等公共服务设施；三是生态及配套给排水、村内道路、绿化设施和人居环境工程。

三.项目建设

- 2018年5月初项目全面开工建设，8月份，我市将4000万元援助资金全部拨付到位。经过两地通力协作以及历时5个多月的施工建设，81套居民住房主体工程全部完工，具备回迁入住条件。10月下旬，市发改委李辉斌副主任带领有关同志赴札达县参加了札布让边境小康示范村回迁活动，实现了“当年拆迁、当年建设、当年竣工、当年回迁”的目标，受到当地政府和百姓的高度赞誉。

- 四、存在问题

目前，该项目主体工程虽然基本完工，但一些公共服务设施、基础设施工程和生态人居环境等工程处于待建之中，尚有4639.12万元资金缺口。而根据河北省发展和改革委员会关于“十三五”援疆、援藏经济社会发展规划中期评估工作及有关情况和意见的报告[冀发改经合〔2018〕1741号]精神，札布让边境小康示范村项目配套建设及后续事项由我市与札达县具体沟通协商确定。为此，我委根据札达县申请，先后两次向市政府报送相关请示，建议：在我市已向该项目拨付援助资金4000万元、省向札布让村赠送资金1000万元的基础上，我市再向该项目提供援助资金1000万元，剩余的3639.12万元由札达县自行解决。此建议经市财政局研究后提出，鉴于2019年市级预算未安排此项资金，且考虑我市财力困难，不再安排对札布让边境小康示范村项目后续援助资金。至于札布让边境小康示范村项目后续建设资金缺口问题如何解决以及该项目援建任务是否为圆满完成，还需待议及领导明确确定。

石家庄市发展和改革委员会

2019年7月2日