石家庄市移动排涝能力提升项目

自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市移动排涝能力提升项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

项目基本情况

项目概况

项目实施单位及项目立项等基本情况

项目实施单位

单位名称：石家庄市城市管理综合行政执法局

石家庄市城市管理综合行政执法局（以下简称“市城管综合行政执法局”），主要负责城市道路、桥梁、照明、排水等市政设施维护管理工作，负责民心河河道管理、城区防汛工作；负责城市供热燃气、供水节水污水处理行业管理工作；组织督导城市市容环境卫生、城市管理综合执法以及城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾无害化处理工作；负责指导各县（市、区）城镇（县城城建界以内）的城市管理相关工作。

项目背景

近年来，我国许多城市都发生了不同程度的暴雨内涝灾害，特别是北京市的“7·21”、郑州市的“7·20”等特大暴雨洪涝灾害，导致城市积水内涝严重，交通瘫痪、地下空间受淹，不仅给人民群众的生活秩序带来严重影响，甚至危及人员生命安全。

随着《城镇排水与污水处理条例》、《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发[2013]23号）、《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》（国办发〔2021〕11号）等相关文件及政策法规的出台，对建设城市排水防涝工程体系、提升城市排水防涝工作管理水平、统筹推进城市内涝治理工作提出了新的要求。2023年6月16日，住房和城乡建设部办公厅和应急管理部办公厅联合发布《住房和城乡建设部办公厅应急管理部办公厅关于加强城市排水防涝应急管理工作的通知》（建办城函〔2023〕152号），明确要求各省（自治区）住房和城乡建设（水务）部门摸清本地区城市应急抽排设备、应急救援人员底数，建立本省（自治区）跨区域应急协调联动机制。2023年6月10日，河北省住房和城乡建设厅发布了《河北省住房和城乡建设厅关于印发〈河北省城市排水防涝应急预案〉的通知》（冀建城建函〔2023〕291号），指出汛期来临前，各地城市排水防涝主管部门要依照各自职责持续开展排水防涝安全检查，做到“汛期不过、检查不停、整改不止”。加强泵站、闸门、应急抽排抢险设备等养护维修，清疏雨箅、检查井及排水管网，提高现有设施排涝能力。

石家庄市作为河北省省会城市，高度注重城市排涝体系的建设。为进一步补齐应急排涝短板，提升城市应急管理水平，增强城市“韧性”，通过建设石家庄市移动排涝能力提升项目，按需配备移动泵车等专用排涝设施及相关应急排涝人员，完善物资储备、安全管理制度及调用流程，在出现极端内涝险情时能做到“满足自己”、“辐射周边”，全面保障城市排水安全。

项目立项情况

项目前期资料办理情况：

已于2023年10月28日取得石家庄市行政审批局关于《石家庄市移动排涝能力提升项目可行性研究报告的批复》（石行审投资〔2023〕188号）；

已于2024年4月2日取得石家庄市行政审批局关于《石家庄市移动排涝能力提升项目初步设计的批复》（石行审投资〔2024〕79号）；

项目立项流程合规，资料齐全。

项目主要实施内容和范围

项目主要实施内容：

本项目为城市应急排涝能力提升工程，新增城市排涝应急抽排能力24.53万㎡/h，对抽水设备、配套设施、配套车辆进行购置。

购置移动排涝设备：

1）抽水设备

含各种型号、各种流量排水抢险泵车、潜水泵移动泵车、皮卡泵车、排涝机器人、排水方舱、渣浆泵等抽排设备。

2）配套设施

布管机器人、照明平台、排水软管、冲锋舟、对讲机、无人机等。

3）配套车辆

含指挥车、通讯车、油罐车以及运送设备物资的厢式货车、运送救援人员的运输车或者其他小汽车、涉深水区的特种车辆等。

项目覆盖区域、服务对象等：

本项目覆盖区域主要为石家庄市主城区，若周边城市出现内涝灾害、且当地应急力量无法有效应对时，可采取安排就近支援的方式，做到“满足自己”、“辐射周边”，全面保障城市排水安全。

服务对象为石家庄市主城区，旨在提高整体基础设施排涝排水能力，并在现有内涝防治标准基础上，提升石家庄市超标应急防治能力，提升石家庄整体应急防汛能力。

项目资金投入情况

总投入资金及结构

石家庄市移动排涝能力提升项目预算安排总额为35946.00万元，其中：国债中央补助资金28756.00万元，省级补助资金1437.80万元，市级配套资金5752.20万元。

截至2024年12月底，项目预算支出34829.79万元，预算执行率未96.89%。其中：国债中央补助资支出28756.00万元，省级补助资金支出1437.80万元，市级配套资金已支付4635.99万元。

项目资金投入情况表

| 序号 | 项 | 总预算 | 预算支出情况 | 支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金情况 | 35946.00 | 34829.79 | 96.89% |
| 1.1 | 国债中央补助资金 | 28756.00 | 28756.00 | 100.00% |
| 1.2 | 省级补助资金 | 1437.80 | 1437.80 | 100.00% |
| 1.3 | 市级配套资金 | 5752.20 | 4635.99 | 80.60% |

项目资金支出情况

本项目实际支付资金34829.79万元，预算执行率96.89%（预算执行率=（实际支出资金/预算批复金额）*100%。项目资金主要用于支付石家庄市移动排涝能力提升项目采购排涝设备及配套车辆、配套设施等。

项目资金支出表

| 序号 | 费用明细项 | 合同金额 （万元） | 支出金额 （万元） |  |  | 支出 小计 | 支付 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国债中央补助资金 | 省级补助资金 | 市级补助资金 |  |  |
| 1 | 32个标段采购合同 | 34940.07 | 28737.08 | 1437.80 | 4630.76 | 34805.64 | 99.62% |
| 2 | 初步设计 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 15.92 | 100% |
| 3 | 造价咨询 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100% |
| 4 | 印花税 | 5.23 |  |  | 5.23 | 5.23 | 100% |
| 合计 |  | 34964.22 | 28756.00 | 1437.80 | 4635.99 | 34829.79 | 99.62% |

项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标

项目预期绩效总目标：通过移动排涝能力提升项目建设，提升城市应急排涝能力。

阶段性（当年）绩效目标和指标

项目年度绩效目标：通过移动排涝能力提升项目建设，提升城市应急排涝能力。

1）项目产出目标

①数量指标（采购排涝设备）

“采购排涝设备数量”指标，预期指标为“≥171台”；

②质量指标

“交（竣）工验收合格率”指标，预期指标为“=100.00%”；“项目设计变更率”预期指标值为“≤15%”。

③时效指标

时效指标，项目按时开工率，预期指标为“=100.00%”；“工程完成时间”预期指标为“2024年12月31日”。

④成本指标

成本指标，石家庄市移动排涝能力提升项目预期指标值为≤35946.00万元；

2）项目效益目标

社会效益指标，排涝能力提升率，采购后抽排设备的排涝能力比上年提升≥90%;可持续影响，设备正常使用年限≥8年。

3）满意度目标

“服务对象满意度”指标，随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值预期指标值为“≥95.00%”。

自评工作情况

自评组织工作

依据绩效考核实施办法，由本单位自行组织实施。遵循公平、公正、公开的原则，成立了项目绩效评价专项考核小组，事先制定绩效评价方案，根据预算绩效指标，通过收集整理政策文件、项目前期手续、预算执行情况等相关资料，制定具体评价方案，对评价人员进行分组，工作落实到个人，对石家庄市移动排涝能力提升项目的情况进行审核，重点关注项目组织实施情况、资金管理使用情况、项目产生效益情况、受益对象满意度等环节。

1、项目评价资料收集

项目绩效自评的资料收集涵盖了项目的各个阶段，具体资料包括:项目立项审批文件、可行性研究报告、招投标文件、设备采购验收单、资金预算文件、支付凭证、绩效目标申报表等。

2、评价过程

通过对照绩效目标表，梳理项目实际完成投资额、设备采购数量、采购时间等核心数据，采用成本效益分析法，计算资金到位率、预算执行偏差率等指标。

撰写自评报告初稿，针对自评发现问题提出改进措施，并提交工作组审议。

- 评价工作管理组织

成立专项评价工作组成员构成：由业务科室牵头，联合财务部门、其他相关科室等组成评价工作组。

组长：负责统筹协调自评工作。

副组长：协助组长，分管数据核查与质量控制。

组员：按职责分工负责资料收集、数据分析、实地调研等。

| 工作组成员姓名 | 职责 |
| --- | --- |
| 李永青 | 评价组组长 |
| 王辉 | 评价组成员 |
| 李士潮 | 评价组成员 |
| 杜锡淳 | 评价组成员 |

自评方法与过程

1、自评的方法

依据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《增发2023年国债资金管理办法》；《河北省省级财政支出绩效评价管理办法》（冀财监〔2016〕15号）、《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号）、《石家庄市财政局关于做好增发国债项目资金绩效自评工作的通知》等要求，本次绩效自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合石家庄市移动排涝能力提升项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2、自评的过程

（1）评价小组对指标体系的确定，分值及权值的确定。

（2）由评价小组收集并审核基础数据资料。

（3）业务科室上报自评报告，并提供相关资料。

（4）按方案分工由评价小组撰写评价报告；总结绩效评价经验，完善绩效评价指标和评价方案；提出下年度专项资金的部门预算安排意见。

（三）建立绩效评价指标体系

本绩效指标评价总分设定为100分。根据相关规范文件，参考历史数据，设置项目指标，具体指标如下：

一级指标共设4个，包括产出指标、效益指标、预算执行率指标、满意度指标。

二级指标共设8个，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度指标、预算执行率。

三级指标共设10个，分别按照指标的重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，包含排涝设备采购数量、交（竣）工验收合格率、项目设计变更率、工程按时开工率、工程完成时间、设备成本控制率、排涝能力提升率、可持续使用时间、市民满意度、预算执行率，能准确反映预算项目的产出和效果。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 采购排涝设备数量 | 项目实施的实际采购数量与计划采购数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 对项目数量指标进行考核，达到年初设置的指标为满分； 未达到年初设置的指标按照实际完成情况进行得分： 数量指标分数=实际采购数量/计划采购数量×100%×权重。 实际采购数量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划采购数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划采购的数量。 |
|  | 质量指标 | 交（竣）工验收合格率；项目设计变更率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 项目在执行过程中，需求或计划发生变更的频率，反映项目设计变更情况。 | 交（竣）工验收合格率=验收合格设备数量/采购设备总数量。 设计变更率=设计变更总费用÷工程费用。 |
|  | 时效指标 | 工程按时开工率；工程完成时间 | 项目实际开工时间与计划开工时间的比较；项目完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目在计划时间内开工、完成，得满分。如果未在计划期限内开始建设项目、完成项目，则酌情扣分。 |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 设备成本控制情况 | 项目实际成本在计划成本范围内，则本项指标满分。如超过计划成本，则本项不得分。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 排涝能力提升率 | 考核项目建设后，较项目实施前排涝能力提升的情况。 | 项目实施后，排涝能力提升情况在预期指标范围内，则本项指标得满分。 |
|  | 可持续影响 | 可持续使用时间 | 反映工程建成后正常使用年限。 | 项目实施后，可持续影响得分=正常使用年限/预期可使用年限*权重 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值。 | 满意度指标，“服务对象满意度”指标，随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值预期指标值为“≥95.00%”。 |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率指标 | 预算执行率 | 实际支出与预算的匹配程度，预算执行率越高得分越高。 | “预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%； |

项目执行及绩效实现情况

预算执行情况（10分）

预算执行率分析

石家庄市移动排涝能力提升项目预算安排总额35946.00万元，其中：国债中央补助资金28756.00万元，省级补助资金1437.80万元，市级配套资金5752.20万元。

本项目实际支付资金34829.79万元，其中：国债中央补助资金支付28756.00万元，省级补助资金支付1437.80万元，市级配套资金已支付4635.99万元。资金支付率96.89%。

此项满分10分，评价得分10分。

项目产出（50分）

数量完成情况

项目采购排涝设备数量预期指标值为“≥171台”；项目实际采购排涝设备数量171台，符合计划数量指标。

此项满分10分，评价得分10分。

质量达标情况

项目质量验收合格率预期指标值为“=100.00%”；根据项目采购设备验收单，已全部交付并验收合格，实际质量验收合格率100%，此项得8分。

项目设计变更率预期指标为“≤15%”，按照项目实际完成情况，配套4台油罐车因资质问题未购买，不再采购，设计变更率为3%，设计变革率在预期指标范围内，此项得8分。

质量指标满分16分，评价得16分。

时效控制情况

项目工程按时开工率预期指标为“＝100%”，项目开始时间符合工作计划，按时开工率为100%，符合时效控制指标，此项得8分。

工程完成时间预期指标为“2024年12月31日”，截至2024年12月31日，本项目已经完成，此项得8分。

时效指标满分16分，评价得分16分。

成本控制情况

项目成本预期指标值为≤35946.00万元；实际项目竣工时成本控制值为34829.79万元，在成本计划指标范围内。

此项满分8分，评价得分8分。

项目效益（30分）

社会效益

项目社会效益预期指标值为“排涝能力提升率≥90%”；项目计划提升应急排涝能力24.53万m³/h，在去年汛期以及支援涿州市排涝抢险工作中发挥了重要作用，排涝能力提升率为95%。

此项满分15分，评价得分15分。

可持续影响

设备可持续使用时间预期指标“≥8年”，通过定期维护和升级，设备在整个生命周期内保持正常使用，最大化延长使用寿命，符合可持续发展目标。

此项满分15分，评价得15分。

满意度指标（10分）

随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值标值为96.00%，符合满意度指标。

此项满分10分，评价得分10分。

项目综合评价结论和评价等级

此次绩效评价通过组织论证的评价指标体系及评分标准，采用比较法、公众评判等方法，对石家庄市移动排涝能力提升项目的业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，最终绩效自评综合得分为100分，绩效评级为“优秀”。

石家庄市移动排涝能力提升项目

项目得分表

| 指标类别 | 预算执行率 | 项目产出 | 项目效益 | 项目满意度 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分分值（分） | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |
| 自评得分（分） | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 |

存在的问题及改进措施

项目存在的主要问题

1、项目已经完成，预算未全部支出。根据可研报告，排涝配套用车包含4台油罐车，在项目实施过程中，由于油罐车属于危险品，部门不具备购买资质，4台油罐车不再购买。

2、缺少应急装备的日常管理、保管维护等相关经费，目前无法开展设备养护、调试、培训演练和应急救援等工作。

针对问题提出具体的改进措施或建议

项目前期论证工作要充分,切实加强组织领导,制定工作方案,细化任务分工,确保工作扎实有序推进。合理预估初期预算，提高预算准确性。项目实施过程中，加强绩效监控，及时调整预算。

建议制定设备管理制度，明确责任分工，完善维护计划，加强日常管理、保管维护及设备养护，确保装备处于良好状态，随时可用，保障应急救援工作的顺利开展。

评价工作组人员名单及签字

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李永青 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 副局长 |  |
| 王辉 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 财务科科长 |  |
| 李士潮 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 数字信息科科长（防汛办主任） |  |
| 杜锡淳 | 石家庄市城市管理综合行政执法局 | 防汛办工作人员 |  |