附件3

污水污泥处理经费项目

自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对污水污泥处理经费项目实施了财政绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况

实施单位：石家庄市城市管理综合行政执法局

石家庄市城市管理综合行政执法局主要负责城市道路、桥梁、照明、排水等市政设施维护管理工作，负责民心河河道管理、城区防汛工作；负责城市供热燃气、供水节水污水处理行业管理工作；组织督导城市市容环境卫生、城市管理综合执法以及城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾无害化处理工作；负责指导各县（市、区）城镇（县城城建界以内）的城市管理相关工作。

2.项目主要实施内容和范围

项目主要是石家庄水投集团所属石家庄污水处理有限公司所属各污水处理厂及滹沱河污水厂在设计能力范围内对收集的生活污水及工业废水进行净化处理，确保出水水质稳定达标；各污水处理厂污水处理过程中，对产生的污泥进行妥善处置；提高市民满意度，促进水资源节能减排持续发展。

3.项目资金投入情况

年初预算资金39200.5万元，实际预算支出39198.83万元。

资金来源：居民及企业的污水处理费收缴，不足部分由财政补助。

（二）项目预期绩效目标

1.项目预期绩效总目标

项目预期绩效总目标为保障污水污泥处理工作的顺利开展，确保出水水质达标，污泥得到妥善处置，促进水资源节能减排和可持续发展。

2.阶段性绩效目标和指标

阶段性（当年）绩效目标：保障污水污泥处理工作的顺利开展，确保出水水质达标，污泥得到妥善处置，促进水资源节能减排和可持续发展。

（1）项目产出指标

①数量指标

“年污水处理比例”指标，年污水处理比例预期指标值为“=100%”；

②质量指标

“出水水质达标率”指标，出水水质达标率预期指标值为“=100%”；

③时效指标

“来水处理及时率”指标，来水处理及时率预期指标值为“=100%”；

④成本指标

“资金支付比例”指标，资金支付比例预期指标值为“=100%”；

（2）项目效益指标

社会效益指标：“市民幸福感提升度”指标，预期指标值为“显著提升”；

（3）项目满意度指标

服务对象满意度指标：“市民满意度”指标，预期指标值为“≥90.00%”。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

自评工作由石家庄市城市管理综合行政执法局组织，成立了专门的绩效评价小组，负责收集项目相关资料、制定评价方案、开展评价工作并形成自评报告。评价过程严格按照《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》的要求进行，确保评价工作的全面性、客观性和公正性。

（二）自评的方法和过程

自评采用定量与定性相结合的方法，通过数据收集、现场调研、问卷调查等方式，对项目的预算执行、产出、效益和满意度进行全面评估。评价过程包括以下几个步骤：

制定绩效评价指标体系；

收集项目相关数据；

开展现场调研和问卷调查；

分析数据并计算各项指标得分；

形成自评报告。

（三）建立绩效评价指标体系

根据项目特点，设计了以下绩效评价指标体系：

一级指标：

产出指标（40分）：数量、质量、时效、成本

预算执行率指标（10分）

效益指标（40分）：社会效益、生态效益、可持续影响

满意度指标（10分）

二、三级指标：根据项目实施阶段和指标重要性确定权重，确保评价结果准确反映项目的产出和效果。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

年初预算资金39200.5万元，实际预算支出39198.83万元。预算执行率为100%，资金使用符合相关规定，未出现违规使用情况。

预算执行率指标满分10分，自评得分10分。

（二）项目产出

1.数量指标

数量指标：年污水处理比例=100%，收集的污水全部处理，实际年污水处理比例=100%，达到预期目标。

数量指标满分10分，自评得分10分。

2.质量指标

出水水质达标率为100%，污泥处置合规率为100%。达到预期目标。

质量指标满分10分，自评得分10分。

3.时效指标

污水来水处理及时率100%，根据水厂日常污水处理台账，污水来水处理及时率100%，未出现延误。

时效指标满分10分，自评得分10分。

4.成本指标

资金支付比例=100%，年初预算资金39200.5万元，实际预算支出39198.83万元。实际资金支付比例=100%，达到预期目标。

成本指标满分10分，自评得分10分。

根据评分标准，项目产出指标满分40分，自评得分40分。

（三）项目效益

通过污水处理和污泥处置，减少了环境污染，降低了企业环保成本，改善了城市水环境，提高了市民生活质量，减少了污染物排放，促进了水资源可持续利用，项目为城市水环境治理提供了长期保障，市民幸福感显著提升。

根据评分标准，项目效益指标满分40分，自评得分40分。

（四）满意度

通过问卷调查，市民对污水处理和污泥处置的满意度为95%。根据评分标准，满意度指标满分10分，自评得分为10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，最终评分结果：总分为100分，综合评价结论为“优秀”。各部分绩效汇总分值如下表所示：

| 指标类别 | 预算执行率 | 项目产出 | 项目效益 | 项目满意度 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分分值（分） | 10 | 40 | 40 | 10 | 100 |
| 自评得分（分） | 10 | 40 | 40 | 10 | 100 |

五、存在的问题及改进措施

加强宣传和公众参与：通过多种渠道宣传污水处理和污泥处置的重要性，提高市民的认知度和参与度。

优化污泥处置技术：加大对污泥处置技术的研发投入，探索更经济、环保的处置方式，降低处理成本。