附件3

供热补贴资金项目自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对供热补贴资金项目项目实施了财政绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位为石家庄市供热事务中心，项目立项通过对供热企业提供纯居民天然气采暖锅炉运行补贴，确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行，维护正常供热需求及供热秩序。

- 2.项目主要实施内容和范围；

- 项目主要内容：供热补贴资金

- 项目实施范围：通过对供热企业提供纯居民天然气采暖锅炉运行补贴，确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行，维护正常供热需求及供热秩序。

- 3.项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）。

2024年收到供热补贴资金43000万元，其中13880万元资金性质为一般公共预算，29120万元资金性质为政府性基金预算，政府性基金预算中包括供热补贴经费项目19320万元、2022-2023年石热九期燃机机组居民部分供热补贴资金项目8000万元、2022-2023年采暖季石热九期燃机机组居民部分供热补贴资金项目1800万元；主要用于对供热企业提供纯居民天然气采暖锅炉运行补贴，确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行，维护正常供热需求及供热秩序；全部款项来源财政拨款。

（二）项目预期绩效目标

1.项目预期绩效总目标，

- 确保纯居民天然气锅炉及石热九期天然气机组供热项目正常运行，维护正常供热需求及供热秩序。

- 2.阶段性（当年）的绩效目标和指标

通过对供热企业提供纯居民天然气采暖锅炉运行补贴，确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行，维护正常供热需求及供热秩序。

- 产出指标

①数量指标

“补贴面积”指标，预期指标值为“＝2257万平方米”；

②质量指标

“居民供热质量”指标，预期指标值为“≥90.00%”；

③时效指标

“供热得持续时间”指标，预期指标值为“≥120天”；

④成本指标

“项目成本”指标，预期指标值为“≤43000万元”。

- 效益指标

- 社会效益指标“正常供热”，预期指标值为“较上年显著提高”。

- 满意度指标

- 居民对供热满意度≥90%。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

本次评价工作以供热事务中心自评为主，通过向业务科室及相关企业了解情况，组织供热企业在供暖季提供相关供热数据等方式实施，汇总相关数据结果后对照项目绩效目标，按实际项目推进情况进行打分。供热补贴资金项目决策绩效目标的设立合理，绩效指标清晰、细化、可衡量；从项目推进过程看绩效目标均已经实现；效益指标完成较好。

- 自评的方法和过程

根据供热专项资金的使用特点，主要采取了以下评价方法：

一是收集资料法。对项目涉及的审批文件、评审报告、相关管理制度、财务账簿等资料进行查看，收集相关资料。

二是分析资料法。对收集来的项目资料进行整理，运用比较法、咨询专家等分析方法，对项目的绩效进行分析评价。

评价工作过程：

通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度及得分，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

（三）建立绩效评价指标体系

本绩效指标评价总分设定为100分。根据相关规范文件，结合项目实际情况，设置项目指标，具体指标如下：

一级指标共设4个，包括产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率指标。

二级指标共设7个，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标、预算执行率。

三级指标共设7个，分别按照指标的重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，包含定量指标、定性指标，能准确反映预算项目的产出和效果。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

供热补贴资金43000万元。均为财政拨付资金；截至2024年12月31日，实际支出金额43000万元，预算执行率为100%。

此项满分10分 ，自评得分10分。

（二）项目产出

1.数量指标

年初预期目标为“补贴面积＝2257万平方米”，根据上一期实际享受的补贴面积为参考，项目上一期实际完成补贴面积为2257万平方米。

数量指标满分10分，自评得分10分。

- 2.质量指标

预期目标为“居民供热质量≥90%”，根据供热企业供热期间居民供热温度监控记录，居民供热质量达到90%。

质量指标满分10分，自评得分10分

- 3.时效指标

“供热得持续时间≥120天”，根据供热记录显示，实际供热时间为120天。

时效指标满分10分，自评得分10分。

4.成本指标

“项目成本≤43000万元”，根据财务支出数据统计，2024年实际预算支出43000万元。

成本指标满分10分，自评得分10分。

（三）项目效益

社会效益指标，“正常供热较上年显著提高”。通过补贴供热资金项目的实施，弥补因天然气锅炉供热成本和收费价格倒挂引起的亏损，以及石热公司因燃气价格高导致的居民部分供热亏损，减轻企业负担，保障天然气锅炉供热正常，提升冬季居民生活质量。

效益指标满分40分，自评得分40分。

（四）满意度

“居民对供热满意度≥90%”，供热补贴资金保证了供暖期间居民的室温达到法定标准，提高了供热的服务水平，减少了供热投诉，经过问卷调查，居民满意度达到90%。

满意度指标满分10分，自评得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

我中心供热补贴资金项目年初预算绩效目标均已经实现；效益指标完成较好。该项目最终综合绩效评价得分100分，绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

社会效益指标未进行量化，指标值未通过具体数值体现。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

围绕绩效目标编制社会效益指标，社会效益指标要清晰、量化、通过具体数值体现，为项目提供一个客观的评价标准，便于对项目绩效进行客观的讨论、监督和衡量。

石家庄市供热事务中心

2025年3月19日