附件3

既有燃气管道用户加装安全装置自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对既有燃气管道用户加装安全装置项目实施了财政绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目由市城管局立项，实施单位为市内四区4家管道燃气企业。

2.项目主要实施内容和范围；

对市内四区140万户既有燃气管道用户加装安全装置。

- 项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）。

项目预计总投资为31500万元，其中中央预算内投资资金9450万元，市财政资金4900万元，区财政资金4900万元，居民负担5600万元，其余由燃气企业承担。

项目总投资31500万元，累计支出23180万元。2024年预算金额1000万元，预算支出1000万元，预算执行率100%。。

（二）项目预期绩效目标

1.项目预期绩效总目标

按照省政府的要求和《石家庄市城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案》的安排，对市内四区140万户既有燃气管道用户加装安全装置。

2.阶段性（2024年）的绩效指标

1）项目产出目标

①数量指标

“安装用户数量”指标，预期指标值为“≥28.57万户”；

②质量指标

“产品质量合格率”指标，预期指标值为“≥99.00%”；

③时效指标

“项目总时长”指标，预期指标值为“≤12月”；

④成本指标

“项目成本”指标，每户安装成本≤225元。

2）项目效益目标

社会效益指标，“用户端用气安全比例”指标，预期指标值为“≥95%”。

3）满意度目标

满意度指标，“服务对象满意度”指标，随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值预期指标值为“≥95.00%”。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

我局高度重视，要求各燃气企业根据各区政府确认的安全量上报安装户数，检查安装过程档案、检测报告和验收情况。根据预算绩效指标，通过收集整理文件、预算执行情况等相关资料，制定具体评价方案，对评价人员进行分组，工作落实到个人，对项目的情况进行审核，重点关注项目组织实施情况、资金管理使用情况、项目产生效益情况、受益对象满意度等环节。

1.项目评价资料收集

项目绩效自评的资料收集涵盖了项目的各个阶段，具体资料包括：安装过程档案、检测报告、资金使用情况资料、考核资料、资金拨付、验收资料等。

2.评价过程

通过对照项目资金使用情况、考核过程、资金拨付过程等过程性材料，对项目整体组织实施过程进行自评。

3.评价工作管理组织

成立专项评价工作组：由局机关业务科室牵头，联合财务部门，其他相关科室组成评价工作组。

（二）自评的方法和过程

根据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合收集的材料和项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（三）建立绩效评价指标体系

设立评价4个一级指标（产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标），7个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行率、社会效益、满意度），7个三级指标（安装用户数量、产品质量合格率、项目总时长、每户安装成本、预算执行率、用户端用气安全保障比例、服务对象满意度），总分100分。

指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

- 2024年预算安排1000万元，预算支出1000万元，预算执行率100%。

- 本项满分10分，评价得分为10分。

（二）项目产出

1、数量完成情况

安装用户数量预期指标值为“≥28.57万户”；项目实际完成安装数量118.2029万户，符合计划数量指标。

此项满分10分，评价得分10分。

2、质量达标情况

产品质量合格率预期指标值为“≥99%”；实际质量验收合格率100%，根据验收单，加装安全装置验收合格。

此项满分10分，评价得分10分。

3、时效控制情况

项目总时长预期指标值为“≤12月”；项目完成时间为2024年12月31日前。

此项满分10分，评价得分10分。

4、成本控制情况

安装安全装置成本预期指标值为＝1000万元；截至2024年底，1000万元全部支出，在成本计划指标范围内。

此项满分10分，评价得分10分。

产出指标满分40分，评价得分40分。

（三）项目效益

社会效益，用户端用气安全保障比例≥95%，既有燃气管道用户加装安全装置保障了用户的安全用气环境，能够防止燃气意外泄漏。

此项满分40分，评价得分40分。

（四）满意度

服务对象满意度≥95%，通过对关于项目的投诉统计和现场的意见反馈，项目社会公众或服务对象满意度为95%。

此项满分10分，评价得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据以上评价，总得分为100分，得分≥85分为优秀。

五、存在的问题及改进措施

无