2024年度二环路设施维护费项目

自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对二环路设施维护经费项目实施了财政绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

石家庄市二环路管护中心为正县级公益一类事业单位，机关核定编制数50人，内部设有办公室、劳动人事科、维修管理科、绿化保洁科、排水管理科、财务科、路政管理科、应急设备管理科。主要工作职责：负责二环路规划红线内的道路、桥梁、排水设施的维修养护；绿化管护；道路清扫保洁；部分园林绿地的保洁及路政管理。

2、项目主要实施内容和范围；

二环路设施维护工作主要实施内容：二环路规划红线内的道路、桥梁、排水设施的维修养护；绿化管护；道路清扫保洁；部分园林绿地的保洁及路政管理。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）。

| 项目资金投入情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 二环路设施维护费 |  | 到位资金（万元） | 7405.13 |
| 资金来源 | 一般公共预算（万元） | 3150.09 | 实际使用资金（万元） | 3150.09 |
|  | 政府性基金（万元） | 4255.04 | 实际使用资金（万元） | 4255.04 |

（二）项目预期绩效目标

1.预期绩效总目标

依据二环路设施维护经费预算，科学计划、规范实施、精细管理，确保道路平坦、安全、干净整洁、美观畅通。

2.年度绩效指标

（1）产出指标

1）数量指标

道路维修数量≥8.5万平方米/年；便道维修数量≥7千平方米/年；清掏收、检井数量≥7500座/年；泵站运行数量=9座/年；疏通雨、污水管道数量≥2.1万延米/年；道路清扫数量=407.09万平方米/天；环卫工人休息用房维修数量=29座/年；融雪池设备设施维修数量=1座/年；防抛网数量=170米；养护绿化数量=77.91万平方米/年。

2）质量指标

验收合格率=100%；泵站运行率=100%；环卫工人休息用房正常使用率=100%；融雪池运行率=100%；绿化养护覆盖率=100%；防抛网验收合格率=100%。

3）时效指标

完成及时率≥90%；清扫及时率≥95%；融雪及时率≥95%；完成及时率≥95%。

4）成本指标

项目运行成本≤7405.13万元。

（2）效益指标

1）社会效益

维修后的市政设施完好率达到相关标准，提高行车舒适度，保障市民出行安全≥85%；融雪池完好率=100%；环卫工人休息用房维修完好率=100%；防抛网设施完好率=100%。

2）可持续影响

确保维修范围内市政设施完好，延长设施使用寿命，减少设施大修周期≥2年；确保融雪池设备完好，延长设备使用寿命，减少设备大修周期≥1年；确保环卫工人休息用房完好，延长其使用寿命≥1年。

3）生态效益

通过清扫、种植养护等一系列工作，有效降低噪声污染、粉尘污染，提高环境质量，较上年显著提高。

- 满意度指标

- 市民对二环路维护工作的满意度≥85%。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

1、绩效评价管理组织

我中心成立由主任为组长、保洁二科、养护二科、排水二科、绿地管护二科、财务科等相关科室人员组成的绩效自评小组，开展2024年度二环路专项项目绩效评价工作。

项目绩效自评小组名单

| 姓名 | 职务/职称 | 工作单位 |
| --- | --- | --- |
| 张世武 | 主任 | 石家庄市道桥设施管护中心 |
| 王 凌 | 科长 | 石家庄市道桥设施管护中心财务科 |
| 唐 迪 | 副科长、工程师 | 石家庄市道桥设施管护中心保洁二科 |
| 李 菁 | 科长 | 石家庄市道桥设施管护中心养护二科 |
| 杨 萍 | 科长 | 石家庄市道桥设施管护中心绿地管护二科 |
| 杨绍英 | 科长 | 石家庄市道桥设施管护中心排水二科 |
| 李 炜 | 副科长 | 石家庄市道桥设施管护中心排水二科 |
| 郭宏立 | 副科长 | 石家庄市道桥设施管护中心养护二科 |

2、评价过程

依据2024财政预算科目，全面覆盖二环路维护工作实际情况，按照年初设定的绩效目标，客观、公正、公开、透明地进行对标评价。具体安排如下：3月6日，前期政策文件，相关资料收集初审，3月10日，现场核查走访，3月12日，自评小组在全面分析整理相关数据资料的基础上，对照评价指标和标准，进行综合评议打分，得出评价结论，撰写评价报告。

3、资料收集

项目执行过程中妥善保管有关资料，做好材料存档工作，便于日后查找与检查。及时通过网络等方式公开有关事项。

- 自评的方法和过程

通过对项目相关的招投标文件、合同、工程量清单、工作台账、质量验收单、支付凭证等资料及相关管理制度的查阅，分析资金使用是否规范，安排是否合理，项目手续是否完整；对二环路整体的道路桥梁养护效果、路面清洁程度、泵站运行情况、环卫工人休息用房正常使用情况、融雪池正常安全运行情况、绿植成活情况进行了现场勘察，通过调查问卷的形式获取市民对管护效果的意见及建议；采用直接对比和量化评分法，将以上调查得出的实际工作完成值与年初设定的绩效指标进行对比、分析，在此基础上进行整体项目绩效评价，形成自评报告。

（三）建立绩效评价指标体系

评价指标设置及分值以《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》为基础，依据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017)、《石家庄市园林绿化养护管理标准》、《石家庄市环境卫生事务中心城区清扫保洁分类管理实施方案》、《河北省市政设施完好标准及检验评定办法》等相关规范文件结合项目特点设定。指标权重根据各项指标在评价体系的重要程度确定，共设置一级指标4个，包括产出指标（40分）、效益指标（40分）、社会满意度指标（10分）及预算执行率指标（10分）；二级指标9个，包括产出数量、产出质量、产出时效、成本控制、生态效益、社会效益、可持续影响、群众社会满意度及预算执行率；三级指标31个，包括道路、便道维修面积完成率、道路清扫面积完成率、泵站运行数量、环卫工人休息用房维护数量、融雪池设备设施维护数量、绿地维护面积完成率、路面洁净程度、道路、桥梁维护情况、泵站、融雪池运行情况、管护天数、环卫工人休息用房正常使用情况、绿植成活情况、完成及时率、管理合规性、养护费成本、环境保洁效果、设施维护效果、环境绿化效果、居民生活环境改善、作业设备完好率、配套设施完好率、完善道路设施功能、受益群体满意度情况、预算执行情况等。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

2024年安排预算资金7405.13万元，实际已执行7405.13万元，预算执行率=（预算执行数/预算总额）*100%，经计算，预算执行率为100%。该项得分10分。

（二）项目产出

数量指标。该指标考察的是二环路设施维护工作情况，依据上级主管部门下达的任务及时保质保量的进行，考察实际工作完成情况，该项指标满分共10分，得分10分。

① 道路维修 8.6万平方米；

② 便道维修 8.5千平方米；

③ 清掏收、检井数量 13556座；

④ 泵站正常运行 9 座；

⑤ 疏通雨、污水管道18.7万延米；

⑥ 清扫道路 407.09 万平方米；

⑦ 环卫工人休息用房维修 29 座；

⑧ 融雪池维修1座；

⑨ 绿化养护77.91万平方米；

⑩ 安装防抛网数量200米；

质量指标。该指标考核的是质量合格率，通过对比预期指标与实际质量情况，计算得出该指标，该项满分共10分，得分10分。

①道路、桥梁等市政设施质量验收情况，经现场勘察，质量达到规范要求，验收合格率100%，评价得分2分。

②泵站运行情况，根据现场勘查，泵站运行率100%，评价得分2分。

③环卫工人休息用房正常使用情况，根据现场勘查，环卫工人休息用房正常使用率100%，评价得分2分。

④融雪池运行情况，根据现场勘查，融雪池运行率100%，评价得分2分。

⑤防抛网质量验收情况，经现场勘察，质量达到规范要求，验收合格率100%，评价得分1分。

⑥绿化养护覆盖情况，根据现场勘查，达到全覆盖养护，绿植整齐美观，覆盖率100%，评价得分1分。

时效指标，该项指标考察的是工作及时率，该项满分共10分，得分10分。

① 维修完成及时率。在本年度及时完成全部市政设施维修任务，经评价，完成及时率100%，评价得分2.5分。

② 清扫及时率。经评价，每次均能在发现遗撒或垃圾≤0.5时内组织车辆人员到现场进行清理，清扫及时率100%，评价得分 2.5分。

③ 融雪情况。根据现场勘查，融雪及时率100%，评价得分 2.5分。

④ 绿化养护完成及时率。经评价，绿化养护及时，在本年度完成全部养护任务，完成及时率100%，评价得分2.5分。

（4）成本指标。该指标考察的是二环路设施维护经费拨付情况，该项满分共10分。

资金拨付比例=（实际拨付/专项资金）*100%，经核算2024年度实际发生成本共7405.13万元，共收到专项资金7405.13万元，已经全部拨付。资金拨付比例为100%。得分10分。

（三）项目效益

对项目的社会效益情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

社会效益指标。该项指标考核的是市民出行环境安全、舒适性及城市形象提升度。该项满分共20分，得分20分。

## ① 市政设施完好率。经评价，维修后的市政设施完好率90%，提高了行车舒适度，保障了市民出行安全。评价得分5分。

## ② 融雪池设施完好率。经评价，融雪池设施完好率100%，为冬季融雪提供了保障，评价得分5分。

## ③ 环卫工人休息用房设施完好率。经评价，环卫工人休息用房维修完好，设施完好率100%，评价得分 5 分。

④ 防抛网设施完好率。经评价，安装的防抛网设施完好率100%，提高了下方铁路通行的安全性。评价得分5分。

## 生态效益指标满分5分，通过清扫、种植养护等一系列工作，在净化空气和降噪减音方面比往年有所提高。评价得分5分。

## 可持续影响指标该项满分共15分，得分15分。具体评分情况：

## ① 市政设施维修后使用年限。经评价，维修后的市政设施使用年限达到2年，有效延长了设施使用寿命，减少了设施大修周期。评价得分5分。

## ② 融雪池维修后使用年限。经评价，维修后的融雪池使用年限达到1年，有效延长了设备使用寿命，减少了设备大修周期。评价得分5分。

## ③ 环卫工人休息用房维修后使用年限。经评价，维修后的环卫工人休息用房使用年限达到1年，有效延长了设施使用寿命，确保了环卫工人休息。评价得分5分。

（四）满意度

该项指标考核的是市民对二环路设施维护工作的满意度，该项满分共10分。经过问卷调查及现场调查等方式，随机调查了10位市民对二环路管护工作相关内容的满意度进行了调查，调查满意度90%，预期指标为85%，达到预期指标，该项得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，得出二环路设施维护工作综合评价，即工作业绩突出，单位人员反应迅速，费用拨付到位，群众满意度高。总得分100分，项目综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

1、二环路设施维护经费有待提高

二环路设施维护费项目绩效自评满分，但实际存在经费不足问题，制约了设施维护水平的提升。资金短缺导致维护工作难以全面展开，影响设施长期效能。

2、道路管护力度不足

我中心负责范围广，工作内容多，路面老化严重，道路维护难度大，存在养护力度不足的问题。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

1、加大投入

增加二环路设施维护管理配套资金投入，及时足额拨付。

2、提高管护水平

- 配足人员和车辆，加强巡查检查力度，加大巡路频率，加强沿线群众的交通安全意识和爱路护路意识的教育培养。