2024年民心河维护费项目

自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对民心河维护费项目实施了财政绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位:石家庄市排水管护中心

2.项目主要实施内容和范围：

（1）实施内容：河面保洁、绿化、中水二次净化、机泵电费、闸门（管涵出口）维护、中水泵站维护、橡胶坝、钢坝维护、河道二层台清淤，栏杆维护、安全与防汛及消防、中水管道维修与抢修、管理站维修、警示牌维护、打捞船租赁、河道挡墙护坡维修等。

（2）实施范围：石家庄市排水管护中心民心河河道管理所管辖全范围，包括河道及附属设施。

3.项目资金投入情况：

2024年民心河维护费项目收入资金1898万元，全部属于财政资金，其中一般公共预算1198万元，政府性基金预算700万元；全部支出，即一般公共预算支出1198万元，政府性基金预算支出700万元，用于我市民心河的河面打捞、水体二次净化，河道及附属设施设备日常维护管理，保证正常运行、安全度汛。

（二）项目预期绩效目标

1.预期绩效目标

做好2024年民心河水面打捞工作，做到“水清、河畅、景美”，保持河道及附属设施设备正常运行，达到汛期及时泄洪排涝，保证城区安全度汛。

2.年度绩效指标

（1）产出指标

1）数量指标

补水量≥10万方/天。

2）质量指标

维护达标率=100%。

3）时效指标

维护期限,12月底前。

4）成本指标

项目成本≤1898万元。

（2）效益指标

社会效益指标，水质及河道整体景观较上一年提升。

（3）满意度指标

市民满意度≥90%。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

成立了以石家庄市排水管护中心河道管护科科长杨瑞华为组长，民心河河道管理所负责人花康为副组长，副所长张苏北、办公室毕晓伟、维护科李志、财务科赵永格、经营科张泽熹为组员的绩效评价小组。

- 自评的方法和过程

评价小组负责收集评价所需材料，分别对项目的产出、效益与项目管理等进行评价。

- 建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对民心河维护费项目的特点，设计了能够体现本项目特点的绩效评价指标体系。绩效指标总分设定为100分，其中产出指标40分（包含数量指标10分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分）、预算执行率指标10分、社会效益指标40分、满意度指标10分。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

1.项目立项情况分析

项目立项是依据河道所现实工作需求，以科学、规范的态度对此项目实际需求立项。

2.资金落实情况分析

根据实际情况分析，资金到位率100%。

3.业务管理情况分析

制定了相关管理制度，完善了各站巡查日志，每个季度上交主管科室审查存档，对相应的管护公司与加氯公司上工人员、打捞量、加药量进行核实。对闸门、橡胶坝及河道维修一件一存档相关资料，准备充分。对于需要评审的维修项目资料准备齐全。

4.财务管理

制定符合本单位的财务管理制度，建立健全预算管理制度。认真核算维护费的各项使用进度厉行节约，合理分配使用各项资金。严格监督资金往来时票据的正规填写，资金支付程序的合理合法性并做好内部审核。定期与维护科进行账务核对，确保账务准确。

5.项目的总体完成率及预算执行率

按照实际情况和时间节点，项目总体完成情况有序进行，民心河维护费、民心河维护经费完成率及预算执行率均为100%。

此项满分10分，自评得分10分。

（二）项目产出

根据民心河的维护情况，数量指标：民心河日均补水量超过预期目标10万方，达到15万方，得分10分；质量指标：闸门、橡胶坝等附属设施春秋两季集中统一保养，平时发现问题及时维修，维护达标率，得分10分；时效指标：全年维护，日常巡河、打捞，热线来电立即安排及时处理，得分10分；成本指标：根据实际维护需要，合理安排资金使用，得分10分。

（三）项目效益

社会效益指标：社会化管护水面打捞保洁、绿地管护与保洁，河道水体水质提升，景观效果和周边生活环境得到大幅提升；橡胶坝与闸门维护之后确保了汛期正常行洪，保证了市民生命财产安全，得分40分。

- 满意度

根据民心河沿线居民走访，填写调查问卷，统计后市民满意度为90%，得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据2024年民心河维护费项目的执行情况和项目绩效情况，及一系列综合评价，总分为100分，属于优秀等级。

五、存在的问题及整改措施

绩效目标无偏差。

石家庄市排水管护中心

2025年3月17日